Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania (AGILE)

Manifest Agile (cztery zasady)

- ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia

- działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację

- współpracę z klientem ponad negocjacje umów

- reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu

Twórcy „dyplomatycznie” wyrazili, że dotychczasowe zasady (czyli końcówki wyrażeń powyżej) są wartościowe ale bardziej cenią to co jest napisane grubszą czcionką

Poniżej strona domowa manifestu Agile

https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html

SCRUM

Najpopularniejsza metodyka zwinna: SCRUM

Jak działa

- Zespół pracuje w przedziałach czasowych zwanych sprintami (przebiegami). W poszczególnych sprintach zespół powinien opracować co najmniej jedną nową funkcjonalność zauważalną dla użytkownika

- Jeden sprint trwa od 1 do 4 tygodni (zaleca się stosować stałe długości poszczególnych sprintów)

- Sprint planning -spotkanie na początku sprintu mające na celu ustalenie co zostanie zrobione w danym sprincie.

- Sprint review – spotkanie na końcu sprintu mające na celu omówienie co zostało zrobione

- Standup meeting – codzienne spotkania zespołu – członkowie zespołu mówią co zrobili wczoraj, co zrobią dzisiaj, z czym mieli problem (co ich blokuje, dzięki temu członkowie mają szansę sobie pomóc nawzajem).

- Sprint Retrospective – spotkanie na koniec sprintu w celu dyskusji o efektywności, narzędziach, komunikacji itd.

Artefakty Scruma (najważniejsze):

- Backlog produktu (product backlog) – lista wszystkich funkcjonalności, jakie powinny zostać wdrożone (z niej wybiera się funkcjonalności do wdrożenia w poszczególnych sprintach). Lista określa priorytety (tzn. określa jakie funkcjonalności są ważniejsze a jakie mniej istotne).

- Sprint backlog- lista zadań wybranych do zrealizowania w sprincie

Role :

- Właściciel projektu (product owner) – osoba odpowiedzialna za kontakty z klientem, reprezentuje jego interes. Informuje zespół o oczekiwanych priorytetach

- ScrumMaster – trochę mityczna postać, która usuwa przeszkody, jakie utrudniają zespołowi realizację zadań

- Deweloperzy- zespół (programiści, testerzy itd.)

UWAGA. To co tu przedstawiłem to opis uproszczony, metodyka Scrum ma wiele bardziej skomplikowanych zasad (niektórym się one nie podobają, nie stosują ich i uważają je za zbędne).

O Scrumie można poczytać np. tutaj:

https://agileadept.pl/metodyka-scrum-w-pigulce/

Ważna uwaga

Metodyki Agile mogą być realizowane także w inny sposób (Scrum to jeden  z tych sposobów).

Inne przykładowe sposoby realizacji podejścia zwinnego to:

Kanban – jest to sposób zarządzania projektami, w którym nacisk kładzie się na wizualizację zadań. W nim ważna jest tablica, na której widać,  aktualny stan projektu (jakie zadania są w realizacji, jakie są zrealizowane a jakie trzeba dopiero zrealizować). Stara się ograniczyć liczbę prac w toku. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://www.atlassian.com/pl/agile/kanban

Scrumban – połączenie Scruma i Kanbana. W dużym skrócie, ze Scruma mamy m.in. sprinty, stand-up meeting a z Kanbana tablicę. Mogą być też ograniczenia na liczbę zadań w toku.  Więcej informacji jest można znaleźć np. tutaj:

https://www.atlassian.com/pl/agile/project-management/scrumban

Model Spotify – podejście stworzone z myślą o skalowaniu (można stosować w bardzo dużych zespołach). W modelu tym występują takie pojęcia jak „Drużyna” „Plemię”, „Gildia”, „Trio”. W nim bardziej chodzi o organizację pracy a nie o stosowanie konkretnego zestawu praktyk. Więcej informacji jest tutaj:

https://www.atlassian.com/pl/agile/agile-at-scale/spotify